|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 制定流程 | | | |
| 编制单位 | 审查会办公室 | 审查委员会 | 重要活动描述 |
| 0预研阶段建议稿和标准大纲；  8、征求意见，修改征求意见稿形成送审稿  9、汇总   1. 标准项目建议书   7、编制征求意见稿、编制说明  12、修改送审稿形成报批稿 | 否  是  否  5、公示立项  6、批准立项  2、建议书汇总 | 13、批准与发布  3、标准审查立项会议  是  10、标准审查会  11、投票表决  4、投票表决 | 0、预研阶段  1、提案提出单位提交中国质协社团标准项目建议书， 建议稿和标准大纲；  2、汇总建议书及相关资料；  3、召开中国质协社团标准立项会议；  4、提案提交审查委员会社团标准立项投票表决；通过表决公示立项，不通过表决退回编制单位  5、对推荐立项的提案在中国质量网上进行为期2周的公示；  6、网上公示无异议后，经协会批准成为立项社团标准；  7、提案提出单位组织征集参与单位，并负责组建标准起草组，组织实施标准的起草工作，形成标准**征求意见稿，编制说明，**编制单位填写**《中国质量协会社团标准起草组筹建表》**；  8、编制单位提交**《中国质量协会社团标准征求意见稿申报表》《中国质量协会社团标准征求意见汇总处理表》**充分到各企业对征求意见稿进行研讨以及通过协会官方网站公开征求意见，公开征求意见的期限为一个月，修改征求意见稿形成**送审稿**；  9、汇总**送审稿、编制说明**；  10、审查委员会对社团标准**送审稿**进行审查；  11、对社团标准投票表决，起草组填报《**中国质量协会社团标准送审稿专家意见汇总处理表**》《**中国质量协会社团标准会议纪要**》通过表决修改送审稿形成报批稿，不通过表决退回编制单位；  12、起草组对审查会中提出的建议并进行**送审稿**修改形成**报批稿**，提交**《中国质量协会社团标准报批稿文件清单》**中要求的文件；  13、审查委员会对审查通过的社团标准进行批准和发布。 |